### ( druk KTI-2010-11 )

#### U M O W A

P/342/03/2010

( znak  zamówienia )

zawarta w dniu 2010.00.00  w Połańcu pomiędzy:  PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚWIĘTEGO MARCINA W POŁAŃCU

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, którego reprezentuje:

PROBOSZCZ					                             JAN WAMYJ

z jednej strony, a:

…………………….., wpisanym do ewidencji podmiotów gospodarczych prowadzonej przez ……………………………….. pod numerem: ……………..

lub

.......................... z siedzibą: .........................................

Wpisanym przez Sąd Rejonowy w ............................. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .....................     którego reprezentują: …………..  , NIP ……………………….., wysokość kapitału zakładowego …………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

| CPV: 37311300-4 | Organy muzyczne |
| --- | --- |

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje zobowiązanie na wykonanie czynności w zakresie renowacji zabytkowej szafy organowej w Kościele parafialnym p.w. Świętego Marcina w Połańcu.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Wykonawca na zamówienie Zamawiającego wykona następujące dzieło: dokona renowacji zabytkowej szafy organowej w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Marcina w Połańcu obejmujących:

- Wykonanie odkrywek stratygraficznych i przebadanie obiektu.

- Oczyszczenie obiektu z nawarstwień brudu.

- Usunięcie metalowych gwoździ i haków.

- Mechaniczne lub chemiczne usunięcie przemalowań i późniejszych nawarstwień do ewentualnej warstwy pierwotnej.

- Rozmontowanie częściowe obiektu i ornamentów.

- Wykonanie profilaktycznej  dezynfekcji środkiem owadobójczym HYLOTOX. Impregnacja drewna w razie konieczności.

- Sklejanie rozluźnionych fragmentów obiektów.

- Dorabianie brakujących fragmentów drewna i ornamentów, wykonanie wstawek drewnianych lub kitów trocinowych, wymiana lub wzmocnienie zniszczonych drewnianych elementów obiektu.

- Wykonanie nowych zapraw kredowo-klejowych w miejsce złoceń.

- Wykonanie złoceń dukatowym złotem na pulmencie, na detalach obiektu (ornamenty, obramienia płycin, wałki i ozdoby).

- Wykonanie polichromii prospektu w technice akrylowej w kolorze dostosowanym do wyposażenia kościoła.

- Wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej.

3. Jeżeli w trakcie wykonywania prac renowacyjnych zajdzie konieczność przeprowadzenia innych jeszcze prac, Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego i nie wykona ich, dopóki nie uzyska zgody Zamawiającego.

KONTROLA WYKONYWANIA DZIEŁA

§ 2

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu dzieła.

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w każdym czasie udzieli mu informacji o stanie prac nad dziełem, sposobie jego wykonywania i okaże je Zamawiającemu.

MIEJSCE WYKONANIA DZIEŁA

§ 3

1. Wykonawca dokona renowacji szafy organowej w siedzibie Zamawiającego.

2. Wykonawca dotrze na miejsce, w którym będzie wykonywał dzieło, na własny koszt.

TERMIN WYKONANIA DZIEŁA

§ 4

1. Wykonawca ukończy dzieło do dnia 30 .11.2010 r.

ODBIÓR DZIEŁA

§ 5

1. Niezwłocznie po ukończeniu dzieła Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego, wzywając go do odbioru dzieła.

2. Wykonawca uprzedzi Zamawiającego dwa dni wcześniej, o planowanym ukończeniu przedmiotu umowy.

3. Zamawiający odbierze dzieło na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez przedstawicieli obu stron.

4. Przed odebraniem dzieła Zamawiający zbada przedmiot umowy.

5. Jeśli dzieło nie będzie odpowiadać zamówieniu, Zamawiający przed odebraniem go zachowując prawo do żądania kar umownych i odszkodowania, będzie mógł zażądać uzupełnienia zakresu prac renowacyjnych lub poprawienia przedmiotu umowy, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż jeden miesiąc.

6. Po odebraniu dzieła Zamawiający wystawi Wykonawcy zaświadczenie potwierdzające, że ten wykonał wskazane w § 1 prace, i wskaże czas wykonania dzieła, jego charakter, a na żądanie Wykonawcy poda również wysokość otrzymanego przez niego wynagrodzenia oraz zamieści ocenę pracy wykonanej przez Wykonawcę.

WYNAGRODZENIE

§ 6

- Z tytułu wykonania dzieła Zamawiający zapłaci Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości ………………………. złotych polskich. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy na podstawie faktury końcowej.

- Zapłata za wykonanie całości przedmiotu zamówienia dokonana będzie w formie przelewu            w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego i dokonania odbioru przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

RĘKOJMIA I GWARANCJA

§ 7

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do jego wartości użytkowej, estetycznej i technicznej

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstąpić od umowy.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia  lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi zamawiający może:

a)  żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)  obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio  do utraconej wartości

użytkowej , estetycznej i technicznej.

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.  Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno - organizacyjne Wykonawcy.

4.  W przypadku braku uczestnictwa Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu lub odmowy jego podpisania zamawiający sporządzi protokół komisyjny, wówczas Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt.

5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

6.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość  związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych                         w następstwie usunięcia  wad, poczytuje się , że wady nie nadają się do usunięcia.

7.   Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt  wady  nie usunięte

w wyznaczonym terminie.

8.   Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani  z żadnych innych zobowiązań umownych.

9.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

KARY UMOWNE

§ 8

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, z przyczyn,  za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca jeżeli Wykonawca:

  - Opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 14 dni,

  - Realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej treścią lub obowiązującymi przepisami.

W takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonaną część   robót.

- Podstawą do naliczenia kar jest kwota jak w § 6 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - Za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umowy za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia,

  - Za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia,

  - W wypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy.

  - W wypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn,  za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych z tytułu .t 1 niniejszego paragrafu jest przedsatwienie 000000000000000000000000000000:

  - opóźnienia w odbiorze końcowym robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia   umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia przez Wykonawcę,

  - w wypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada  w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy,

  - w wypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn,  za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za  przedmiot umowy.

5.  Roszczenie kar umownych z tytułu opóźnienia , ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  staje się wymagalne:

1/ za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2/ za każdy następny rozpoczęty dzień  opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

ZASTRZEŻENIA STRON

§ 9

- Materiał i urządzenia na koszt i w zakresie własnym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach wskazanych w dokumentacji konserwatorskiej lub równoważnych z uwzględnieniem wskazówek Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za przestrzeganie przepisów BHP oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji prac renowacyjnych prowadzonych na podstawie niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację konserwatorską, lub atesty, lub dokumenty równoważne we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z warunkami umowy obowiązującymi przepisami technicznymi i normami, własną wiedzą i doświadczeniem, a także w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz bez wad.

- Na kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia (tj. roboty, urządzenia, materiał                      i pozostałe elementy  zamówienia) będącego przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres 3 lat od odbioru końcowego na roboty objęte niniejszym zamówieniem.

- Strony potwierdzają wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę ………. zł, z tego:

Kwota ……….. zł  zostanie zwolniona, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane tj. dnia 2010.12.30. 
oraz kwota ……….. zł zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. dnia 2013.12.15.

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie:

PODWYKONAWCY

§ 10

1.  W razie zaistnienia potrzeby realizowania przedmiotu umowy za pomocą Podwykonawców, do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

2.  Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

3.  Podstawą uruchomienia wynagrodzenia dla Wykonawcy w sytuacji opisanej w pkt 1 niniejszego  paragrafu jest przedstawienie prze Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz Podwykonawcy.

ZMIANA UMOWY

§ 11

Zmiany istotne Umowy mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 144) i mogą być wprowadzane w przypadku:

  - konieczności dokonania zmian projektowych w dokumentacji konserwatorskiej, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

  - Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 
z uwzględnieniem  podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiana terminu wykonania umowy:

I     Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

        - nieterminowe przekazanie przedmiotu zamówienia;

        - wstrzymanie prac renowacyjno-konserwatorskich przez Zamawiającego;

II. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, 
                     w szczególności:

        - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

III.  Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy, mimo,   iż opóźnienie w wykonaniu Umowy będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli:

    - Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu wykonania umowy o niemożliwości ukończenia prac 
w tej dacie;

    - Wykonawca zaproponuje nowy termin wykonania umowy;

c. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego   opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji.

W takim przypadku Wartość Umowy może zostać obniżona o kwotę nie większą niż równowartość połowy kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie, lecz niższą niż kwota tych kar.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych 
w pkt. od I do III termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy 
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

IV. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia Umowy:

1) Zmiany technologiczne, w szczególności:

        - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych 
w dokumentacji Umowy, a w szczególności w dokumentacji Umowy, a spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

        - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

        - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych prac pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Umowy lub kosztów wykonywanych Robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

        - konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane dokumentacji konserwatorskiej,

Każda ze wskazywanych w tym punkcie (pkt 1) zmian może być powiązana 
z obniżeniem Wartości Umowy.

    - Zmiany osobowe:

        - zmiana osób, będących personelem Wykonawcy wskazanym w Ofercie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, na zasadach określonych w niniejszej Umowie;

        - zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje Umowę na innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z Kontraktem muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

    - Pozostałe zmiany:

        - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z Umową;

        - zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy 
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

        - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. 
W takim przypadku Wartość Umowy przysługująca Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł 
w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami.

3)  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Integralną  część Umowy stanowi  załącznik:

- Zakres rzeczowy robót - zmówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą umową  mają  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy PZP.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                                                     Zamawiający: