( druk UMiG Połaniec KTI-2010-21 )

TI/ID-3/271/27/2011

(znak zamówienia)

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA – zwana dalej w skrócie SIWZ

Dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III - Obszar C”

Zadanie jest współfinansowane z zewnętrznych środków finansowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym m.in. nie otrzymania dotacji z przyczyny niedotrzymania terminu wykonania zadania  przez Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu i nie podpisania umowy z wykonawcą w przypadku nie otrzymania zewnętrznych środków finansowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Lokalizacja: Połaniec

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

| 45000000-7 45111200-0 45231300-8 45233140-2 | Roboty budowlane Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty drogowe |
| --- | --- |

Połaniec  2011-06-16

Projekt „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych 
w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny ”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

# Zamawiający

Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA POŁANIEC

ulica: Ruszczańska 27

Kod: 28-230 Miejscowość: Połaniec

Telefon: 15 865 03 05  fax:  15 865 03 28

Strona www:  www.bip.umig.polaniec.pl

# Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759

z późn. zm.)

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796)

# Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równoważności kwoty 4 845 000 euro.

# Opis przedmiotu zamówienia.

- Opis:

Obszar inwestycyjny „C” przy drodze krajowej nr 79 Kraków-Sandomierz w odległości 2 km od Połańca w kierunku północny na terenie obrębu geodezyjnego wsi Brzozowa w gminie Połaniec, posiada powierzchnię ok. 47,8 ha.

Przebudowa drogi krajowej nr 79:

- przebudowę drogi krajowej na odcinku ~284,0 mb, wraz ze skrzyżowaniem 
w pikiecie ~ 233+141, poszerzeniami w celu wydzielenia pasów dla realizacji skrętnych na wlotach drogi głównej,

- częściową przebudowę rowu przydrożnego,

- likwidacje 8 zjazdów na działki prywatne,

- instalację barier sprężystych na odcinkach prostych i na łukach.

Budowa kompleksowej infrastruktury technicznej:

- wodociąg rozdzielczy Ø160, Ø 125, Ø 110 i Ø 50mm

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 250, Ø 200 i Ø 160mm

- przepompownia ścieków sanitarnych wraz z ciągiem technolog. i pompami 
o param. Q = 20,0 dm3/s   H = 46,3 m H2O

- kolektor tłoczny Ø 160mm

- sieć ciepłownicza rozdzielcza 2x Ø 80/250, 2x Ø 100/315,
2x Ø 125/400mm, 2x Ø 150/450 i 2x Ø 150/500

- gazociąg S/C Ø 90, Ø 110 i Ø 80mm

- budowa nowych linii kablowych SN-15kV

- budowa nowej linii napowietrzno-kablowej nN-0,4kV

- stacja SN/nN 15/0,4kV o mocy przyłączeniowej ~5,0MW

- kanalizacja dla sieci niskoprądowych	( telekomunikacja, monitoring )

Budowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną:

- budowę dróg gminnych o łącznej długości ok. 2430 mb., oraz chodnikami , wjazdami na poszczególne działki inwestycyjne i drogami serwisowymi wokół zbiorników retencyjnych, oraz dostępem do drogi krajowej nr 79,

- budowę kanalizacji deszczowej o średnicach DN 300-800mm i łącznej długości 1963,0 mb., wraz z przykanalikami i DN 200mm do wpustów deszczowych 
z osadnikami,

- budowę dla zlewni C1 zbiornika retencyjnego otwartego  o pojemności 407 m3  wraz z lokalną podczyszczalnią  wód deszczowych OWD1 i pompownią wód deszczowych o przepustowości Q max 30dm3/s, wraz  z wjazdem  z drogi publicznej, drogami serwisowymi wokół zbiornika 
i wjazdem do zbiornika, wewnętrznymi instalacjami technologicznymi, elektrycznymi, uziemieniem, sterowaniem, oświetleniem, zagospodarowaniem terenów zieleni i ogrodzeniem terenu, oraz odprowadzeniem do istniejącego rowu „R-3” (nr ewid. dz. 211) i przebudową tego rowu na odcinku ok. 315 mb w tym na odcinku ok. 105 mb w kanał zamknięty 
DN 600mm ( przepust drogowy DN 600 mm L= 28mb), a na pozostałej części rów zostanie umocniony płytami betonowymi,

- budowę dla zlewni C2 zbiornika retencyjnego otwartego  o pojemności 675 m3  wraz z lokalną podczyszczalnią  wód deszczowych OWD2 i pompownią wód deszczowych o przepustowości Q max 30dm3/s, wraz  z wjazdem  z drogi publicznej, drogami serwisowymi wokół zbiornika 
i wjazdem do zbiornika, wewnętrznymi instalacjami technologicznymi, elektrycznymi, uziemieniem, sterowaniem, oświetleniem, zagospodarowaniem terenów zieleni i ogrodzeniem terenu, oraz odprowadzeniem do istniejącego rowu „B-1” (nr ewid. dz185) i przebudową tego rowu na odcinku ok. 470 mb zostanie przebudowany i umocniony płytami betonowymi, zostaną wykonane przepusty drogowe 2xDN400mm L=14mb 
i DN600mm L=14mb

- budowę nowej ziemnej linii kablowych nN-04kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, 
o długości w planie ok. 770mb zasilających obiekty oczyszczalni wód deszczowych OWD1 
i OWD2,

- budowę oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją uziemiającą o łącznej długości w planie ok. 2010mb, ze słupami ulicznymi  i szafką oświetlenia ulicznego.

Zamawiający wymaga:

- Wykonawca zapewni na własny koszt ciągłe odwadnianie wykopów w czasie realizacji zadania, które trzeba wkalkulować w cenę wykonania wykopów wraz z ułożeniem sieci

- Wywóz urobku w zakresie własnym wykonawcy w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec

- Wywóz ściętych drzew w zakresie własnym wykonawcy w miejsce wskazane przez inwestora na terenie gminy Połaniec

- Wykonawca zapewni stałą obsługę  geodezyjną podczas wytyczania sieci i dróg, granic działek strefy „C” oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich sieci oraz strefy „C”.

- Opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu podczas przebudowy drogi krajowej nr. 79

- Wykonawca wykonana badania zagęszczenia gruntu pod drogami

- Wymagane jest wykonywanie prac minimum trzema frontami robót.

- Zamówienie należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym  NR: TI/ID-3/2220/1/2011;

TI/ID-3/2220/2/2011; TI/ID-3/2220/3/2011.

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach podanych przez Zamawiającego  lub równoważnych.

- Załączony zakres rzeczowy robót – zamówienia, załącznik (druk UMiG Połaniec KTI-2007-05) – stanowi jedynie uzupełnienie w/w Projektu Budowlanego.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB, załącznik      ( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05-A ).

# Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

# Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% zamówienia podstawowego. W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających, Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie  zamówienia z wolnej ręki zgodnie 
z zapisami art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

# Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

# Udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania całości lub części zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

# Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

- Projekt Budowlany znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego z możliwością jego kserowania we własnym zakresie i na własny koszt.

# Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia, od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2012 r.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- posiadania wiedzy i doświadczenia w tym :

- wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości brutto 2 000 000 zł, odpowiadającej swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu- w zakresie sieci: wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczej,

- wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości brutto 1 000 000 zł, odpowiadającej swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu- w zakresie sieci: energetycznej, telekomunikacyjnej (internet),

- wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu  składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości brutto 2 000 000 zł, odpowiadającej swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu- w zakresie dróg i chodników.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym :

- Dysponują co najmniej jedną osobą przewidzianą na stanowisko Kierownika Budowy w   specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą:

  - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 roku nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U z 2006 roku nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

  - co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy (licząc od dnia uzyskania uprawnień).

- Dysponują co najmniej jedną osobą przewidzianą na stanowisko Kierownika Robót Instalacyjnych, Sanitarnych i Technologicznych posiadającą:

  - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 roku nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U z 2006 roku nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

  - co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych w specjalności sanitarnej  (licząc od dnia uzyskania uprawnień),

- Dysponują co najmniej jedną osobą przewidzianą na stanowisko Kierownika Robót Elektrycznych posiadającą:

  - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 roku nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U z 2006 roku nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

  - co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych w specjalności elektrycznej (licząc od dnia uzyskania uprawnień),

- Dysponują co najmniej jedną osobą przewidzianą na stanowisko Kierownika Robót Telekomunikacyjnych posiadającą:

  - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 roku nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U z 2006 roku nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

  - co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót instalacyjnych w specjalności elektrycznej (licząc od dnia uzyskania uprawnień),

- Dysponują co najmniej jedną osobą przewidzianą na stanowisko Kierownika Robót Drogowych posiadającą:

  - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 roku nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U z 2006 roku nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

  - co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych (licząc od dnia uzyskania uprawnień),

- wielkość średniego rocznego zatrudnienia winna być na poziomie 30 osób oraz liczebności personelu kierowniczego – 3 osób - w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

- posiada m.in.  :

- koparka mogąca wykonać wykop na głębokość co najmniej 4,0m – 3szt.

- Samochód ciężarowy samowyładowczy o ładowności co najmniej 16 ton  - 5szt.

- Walec gumowy – 1szt.

- Walec wibracyjny dwubębnowy – 1szt.

- Walec wibracyjny jednobębnowy – 1szt.

- Rozściełacz do asfaltu - 1szt.

- Spycharka gąsienicowa – 1szt.

- Równiarka samojezdna – 1szt.

- Koparko – ładowarka – 2szt.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności:

- Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
3 000 000,00  PLN,

- Posiada obroty w wysokości nie mniej niż 5 000 000,00 PLN w każdym roku w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres,

- Posiada opłacona polisę od odpowiedzialności cywilnej o wartości 3 000 000,00 PLN w zakresie prowadzonej działalności.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie  art.24 ust. 1 Pzp,

Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją techniczną i dokonać wizji lokalnej w terenie przedmiotowego zamówienia,

- Wykonawca udzieli min. 3 letniej gwarancji i rękojmi od odbioru końcowego na roboty objęte niniejszym zamówieniem.

Wykonawcy występujący wspólnie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy

ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia została wybrana zamawiający może  żądać przed  zawarciem umowy w  sprawie  zamówienia publicznego,  umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Wykonawcy  występujący  wspólnie  ponoszą solidarną odpowiedzialność  za  wykonanie  umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP, a także musi spełniać wymogi, o których mowa

w pkt. XI  pkt 1 ppkt a SIWZ, a ich potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz wiedza i doświadczenie, sytuacja ekonomiczna i finansowa oceniane będą łącznie.

Spełnienie warunków określonych w pkt XI niniejszej SIWZ zostanie ocenione na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych poniżej. Sposób dokonywania oceny spełnienia tych wymogów : zerojedynkowy – „spełnia”, „nie spełnia”.

# Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej w niniejszej SIWZ:

- W celu wskazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP w zakresie, o którym mowa w pkt XI zobowiązany jest złożyć :

a .   wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich  pięciu lat  przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym  okresie,  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( np. listy referencyjne ) - druk UMiG Połaniec KTI-2010-10,

b.  wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami  - druk UMiG Połaniec KTI-2010-08,

c. wykaz osób, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu  zamówienia,  w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz podstawie do dysponowania tymi osobami -druk UMiG Połaniec KTI-2010-09,

d. oświadczenie, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - druk UMiG Połaniec KTI-2010-07,

- opłaconą polisę (wraz z kopią dokumentu potwierdzającego jej opłacenie), a w przypadku jej braku inny potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

g.   sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez   biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

h.  informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2.   W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na

podstawie art. 24 ust.1 PZP wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 PZP - druk UMiG Połaniec KTI-2010-06A,

b. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

      - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że    wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

      - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy   Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

      - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywania zamówienia oraz przedłoży dokumenty wymienione w pkt XII ust. 2 a, b, c, d, e, f niniejszej SIWZ.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.

Pozostałe dokumenty lub oświadczenia

3.   Formularz oferty wraz z oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22  ust. 1 PZP – podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy - (druk UMiG Połaniec KTI-2010-06 ) , wraz z wyceną,

4.   Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje

pełnomocnik.

5.  Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się 
      o  udzielenie niniejszego zamówienia.

6.   Dowód wniesienia wadium.

dokumenty wykonawców występujących wspólnie:

Każdy z wykonawców występujących wspólnie  składa oddzielnie oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. XII ppkt 1b, c, d, e, f, g, h  pkt 2 a, b, c, d, e, f  SIWZ.

Wykonawcy występujący wspólnie  składają łącznie oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt  XII  ppkt  1a, 3,5,6 SIWZ

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

# Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

- Zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub mailem.

- Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu lub maila, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Przekazanie za pomocą faksu lub maila dokumentów lub informacji, o których mowa powyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.   Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej www.bip.umig.polaniec.pl.

- Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. I SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano  SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej: www.bip.umig.polaniec.pl zamieszcza ją  także na tej stronie.

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1) Sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia

Imię i nazwisko:     Artur Anioł

2) Sprawy dotyczące SIWZ

Imię i nazwisko:  Katarzyna Bąk-Mazur

# Wymagania dotyczące wadium.

1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w  wysokości: 200 000 zł.

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz.

1158, z późn. zm.)

4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres

związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek        bankowy w BS Połaniec NR 80942500080000234920060008

potwierdzenie przelewu ( oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez   osobę upoważnioną do podpisywania oferty ) należy dołączyć do oferty.

6.  Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz należy je dołączyć w oryginale do oferty,

w  sposób umożliwiający swobodne odłączenie od pozostałych dokumentów oferty w celu zwrotu

gwarantowi, po upływie terminu związania ofertą.
Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie  wadium, podpisanego za zgodność z oryginałem  dołączyć do oferty.

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono

wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą  wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,  o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta wygra postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest wnieść (w PLN) zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości brutto wynikającej 
z umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowe, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

# Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin zwiania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody o której mowa w ppkt 3 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie  terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienie nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wymogi formalne:

- oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie                     z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,

- do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane                   w niniejszej SIWZ,

- zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn 
i wierszy odpowiadać będzie formularzom, określonym przez zamawiającego 
w załącznikach do SIWZ,

- każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,

- oferta musi spełniać następujące wymogi:

- musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem,

- dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez  wykonawcę. Podczas oceny ofert, zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym,

- formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ,   muszą   być   złożone   w   formie   oryginału   i   podpisane   przez   upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę,

- upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez wykonawcę, w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone podpisane przez osoby upoważnione do   reprezentowania  wykonawcy,   pełnomocnictwo określające jego zakres, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopi poświadczonej przez notariusza,

- załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone „za zgodność   z oryginałem" na każdej zapisanej stronie dokumentu przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy - podpisującego ofertę. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię 
i nazwisko podpisującego.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

g)   wszystkie   strony  oferty  winny być kolejno  ponumerowane,  a w treści  oferty

winna być umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się

oferta. Nie spełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

2.	Opakowanie oferty

  - ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu                         (kopercie), uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie.

  - Opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz                        z adresem i nr telefonu.

  - Kopertę należy zaadresować:

Miasto i Gmina Połaniec , 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 
 i opatrzyć opisem: Oferta na: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny -  ETAP III – Obszar C”

nie otwierać do 28.07.2011 r. godz. 1030

  - lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego.

  - Oferta nie opakowana i nie oznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta               w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.

- Zmiana i wycofanie oferty, oferta złożona po terminie.

a)    Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający  otrzyma    pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ.

- Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową wykonawcy i dodatkowo określeniami    „Zmiana oferty"  lub „Wycofanie oferty".

- Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na  wniesienie protestu.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 1.      	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27, pokój 206.

2.   Termin składania ofert upływa w dniu: 28.07.2011 roku o godz. 1000.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

3.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, 28-230 Połaniec, ul. Ruszczańska 27

sala konferencyjna 226 w dniu:  28.07.2011 roku o godz. 1030 .

Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

- Podczas  otwarcia ofert zamawiający poda nazwy  (firmy)  oraz adresy wykonawców,

a także informacje dotyczące ceny.

- W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informację, o których mowa w art. 86 ust.3 i 4-Pzp.

# Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego         zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą wykonawcy.                                            2. Cena oferty musi  zawierać  wszelkie  koszty niezbędne do  poniesienia w  celu      zrealizowania zamówienia wynikające wprost z analizy specyfikacji oraz wszelkie elementy  nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia. 
Zgodnie z konstrukcją ceny ryczałtowej, Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o podwyższenie  wynagrodzenia, chociażby nastąpiło zwiększenie rozmiaru lub kosztów prac.

3. Cena podana w ofercie powinna wynikać  ze sporządzonego przez Wykonawcę wyceny, która powinna również zawierać informacje o wynagrodzeniu: brutto, netto i podatku VAT. Wycena stanowi materiał pomocniczy przy określeniu ceny oferty.

4. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie uwzględniającą podatek VAT ogółem za całość zamówienia.

5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Waluta oferty.

# Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty           powinny być wyrażone w PLN.

# Kryteria i sposób oceny ofert.

# 1.  Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest cena brutto ogółem 	za cały przedmiot zamówienia : Cena -100 %

2.  Sposób oceny ofert:

an x 100

----------- = ilość punktów

ab

gdzie:

an - najniższa cena ofertowa,

ab - cena oferty badanej,

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 art. 87 Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający  poprawia w ofercie:

- oczywiste  omyłki  pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych      dokonanych poprawek.

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków   zamówienia ,  niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi  dowodami potwierdza,  że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli w postępowaniu o udzielnie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# Informacja o przewidywanym wyborze z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji

elektronicznej.

# Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi Wykonawców,   którzy złożyli oferty, o:

a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach,  którzy zostali  wykluczeni  z postępowania o  udzielenie  zamówienia,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty zamawiający zamieszcza informację,            o której mowa w ppkt 1 lit a) na stronie internetowej www.bip.umig.polaniec.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym -tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanej w pkt I niniejszej SIWZ.

- Wykonawca,   którego   oferta  zostanie   uznana  za  najkorzystniejszą,   przed  podpisaniem

umowy zobowiązany jest do:

- przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia,

- złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

- przedłożenia umowy zawartej z podwykonawcą, jeżeli Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy,

- dostarczenie kopii uprawnień kierownika budowy wskazanego w ofercie.

- Przed podpisaniem umowy zostanie sporządzony Harmonogram Rzeczowo – Finansowy zatwierdzony przez Zamawiającego, na podstawie którego będą realizowane poszczególne faktury częściowe.

# Istotne dla stron postanowienia umowy.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy - (druk UMiG Połaniec KTI-2009-11).

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.  Środki ochrony prawnej przewidziane w PZP przysługują:

- wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP,

- organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności  zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3.    Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

    - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

    - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

    - odrzucenie oferty odwołującego.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane pocztą.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.

- Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania , do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich    uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

- Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

Sporządziła: Katarzyna Bąk-Mazur - inspektor ds. zam. publ. tel. : 15 865 01 28