#### U M O W A

TI/IB-1/271/74/2011

( znak  zamówienia )

zawarta w dniu 2011.00.00  w Połańcu pomiędzy: 	      MIASTEM I GMINĄ POŁANIEC

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, którego reprezentuje:

ZASTĘPCA BURMISTRZA 					JAROSŁAW KĄDZIELA

z jednej strony, a:

…………………….., wpisanym do ewidencji podmiotów gospodarczych prowadzonej przez ……………………………….. pod numerem: ……………..

lub

.......................... z siedzibą: .........................................

Wpisanym przez Sąd Rejonowy w ............................. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .....................     którego reprezentują: …………..  , NIP ……………………….., wysokość kapitału zakładowego …………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

§ 1

| CPV 71247000-1 | Nadzór nad robotami budowlanymi |
| --- | --- |

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje pełnienie obowiązków Inspektora

Nadzoru dla zrealizowania zamówienia na roboty budowlane.

- Lokalizacja: Miasto i Gmina Połaniec

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad:

- robotami drogowymi związanymi z budową dróg,

- pozostałymi robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Obszar C”

Projekt „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych 
w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny ”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

§ 2

Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w imieniu Wykonawcy pełnić będą:

1.............................................................. posiadający uprawnienia budowlane nr: ....................

2…........................................................... posiadający uprawnienia budowlane nr: ....................

§ 3

Inspektor Nadzoru bierze czynny udział w procesie przygotowania  inwestycji, a w czasie trwania budowy /wykonywania robót/ reprezentuje inwestora na budowie, sprawuje kontrolę zgodności jej realizacji w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego

i przyszłych użytkowników zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z zawartą umową pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych.

§ 4

Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

- Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w imieniu Zamawiającego zgodnie              z przepisami Prawa Budowlanego dla zadania jak w § 1 niniejszej umowy.

- Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz poleceń dla Kierownika Budowy.

- Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonywanych robót.

- Reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami 
i obowiązującymi normami, przepisami BHP oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,       a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do eksploatacji użytkownikowi.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy rzeczowo-finansowych.

- Wydawanie Kierownikowi Budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

- Żądanie od Kierownika Budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Wykonywanie niezbędnych przedmiarów robót ,obmiarów robót.

- Wykonywanie kosztorysów oraz sprawdzanie kosztorysów.

- Inspektor Nadzoru obligatoryjnie powinien codziennie stawiać się na terenie budowy.

- Na wezwanie zamawiającego Inspektor Nadzoru zobowiązany jest stawić się na terenie budowy w ciągu 4 godzin.

- Wykonanie niezbędnych czynności dotyczących rozliczenia środków z Unii Europejskiej , w tym rozliczenie końcowe.

§ 5

Jednocześnie Inspektor Nadzoru nie będzie ujawniał żadnych informacji jakie posiądzie 
w ramach pełnionej funkcji osobom trzecim, a w szczególności informacji na temat kosztorysu inwestorskiego.

§ 6

Umowa obowiązuje od dnia 2011.00.00 do dnia zakończenia budowy i dokonania odbioru końcowego zadania jak w § 1  niniejszej umowy.

§ 7

- Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy.

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy :

- netto kwotę: ……………......................…. PLN,

słownie: .………….................................. PLN,

- podatek VAT w wysokości …..% tj. kwocie : ...................................... PLN,

słownie: ......................………................ PLN,

- brutto kwotę: …………….............................. PLN.

słownie: ..………....................................PLN

- Na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru, Zamawiający może dokonać wcześniejszej zapłaty należności z zastosowaniem dyskonta w/g stopy oprocentowania aktualnie obowiązującej dla konta bankowego, na którym przechowywane są środki inwestycyjne.

- Z każdej należności Inspektora Nadzoru, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę niezapłaconych podatków wraz z odsetkami wg stanu na dzień zapłaty oraz każdego innego zobowiązania wobec Zamawiającego, ciążącym na Inspektorze Nadzoru.

- W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT kwota umowy może ulec zmianie o wartość wynikającą z różnicy podatku VAT z zastrzeżeniem, że wysokość określonego w § 7 ust. 3 wynagrodzenia ryczałtowego nie ulegnie zwiększeniu.

- Płatności za realizację przedmiotu Umowy będą dokonywane następująco:

a) wartość płatności częściowych wyniesie 80% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 3 Umowy, płatności częściowe dokonywane będą w równych wysokościach jeden raz w danym  kwartale,

b) płatność końcowa wyniesie 20% wynagrodzenia, określonego w § 7 ust. 3 Umowy po dokonaniu odbioru końcowego na zadaniu z umowy nr………..

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur i zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego, na jego rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Miejscem odbioru pracy jest siedziba Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki.

§ 8

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w sytuacji:

  - określonej w treści art.  145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Termin ewentualnego odstąpienia od umowy to 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,

  - gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

  - gdy Wykonawca realizuje usługę nadzoru w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

2.    W sytuacji przewidzianej w ust. 1  Wykonawcy przysługiwać będzie    wynagrodzenie   należne z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od Umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 3

- Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 3, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od Umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych.

§ 10

- Wprowadzenie istotnych zmian treści Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru może wynikać z następujących okoliczności:

a)  zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy,

b)  gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych 
w niniejszej umowie,

c)  zmian wysokości wynagrodzenia wynikających ze zmniejszenia zakresu zadania lub zmiany stawki podatku VAT,

d)  zmian osób pełniących funkcje wskazane w § 2 umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami na zasadach określonych w umowie,

e)  inne, których nie można przewidzieć w dniu zawarcia Umowy,

f) zmiana terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn określonych w Umowie nr…………….

- Zmiany treści Umowy dopuszczone w pkt. 1 niniejszego paragrafu nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia.

§ 11

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po jej wykonaniu. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną 
i systematyczna dokumentację w takiej formie i tak szczegółowo, jak będzie to wynikać 
z Umowy.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego , prawa budowlanego i PZP.

§ 13

Spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Inspektor Nadzoru , a dwa zostają u Zamawiającego.

INSPEKTOR  NADZORU:                                                                                ZAMAWIAJĄCY: