________________________________________________________________________________

GMINA POŁANIEC

(wzór umowy)

UMOWA Nr TI.271.151.2014.IB-1

zawarta w dniu …………….. roku, pomiędzy:

pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec  reprezentowaną   przez  Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę zwanego  w   treści umowy  „Zamawiającym”

a ………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej „Wykonawcą”

zważywszy, że Zamawiający wybrał w drodze przetargu nieograniczonego ofertę Wykonawcy na wykonanie prac projektowych dla zadania pn.: „Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C w ramach zadania pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III”

Strony postanowiły:

§1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace projektowe i inne prace opisane w §2 niniejszej Umowy (wraz z koniecznymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami), składające się na: „Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C w ramach zadania pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III” polegającego na:

- budowie drogi gminnej klasy D o długości ok. 720mb, szerokości w liniach rozgraniczających 16m, kategorii obciążenia ruchem KR2, jednojezdniowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0m z dwoma pasami ruchu (1/2) wraz 
z jednostronnym chodnikiem o szer. 2,0m, utwardzonym poboczem o szer. 1,5m, odwodnieniem obustronnymi rowami przydrożnymi, instalacją zewnętrznego oświetlenia ulicznego i kanalizacja teletechniczną. Planowana droga przebiegać będzie wzdłuż istniejącej drogi gruntowej usytuowanej na działce nr ewid. 172 położonej w obrębie Okrągła, Gmina Połaniec od drogi krajowej Nr 79 relacji Bytom – Warszawa do rowu usytuowanego na działce nr ewid. 175

- budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz zatok dla autobusów i samochodów ciężarowych usytuowanych przy wjazdach na działki inwestycyjne zlokalizowane na terenach inwestycyjnych – Strefa C w miejscowości Brzozowa, Gmina Połaniec.  Planowanych jest 20 miejsc postojowych i średnio 
4 zatoki dla autobusów i samochodów ciężarowych dla każdej z 10-ciu działek inwestycyjnych,

zwane dalej projektem budowlanym,

§2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac dotyczących Projektu Budowlanego tj. m.in.:

- opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu koncepcyjnego,

- opracowanie map do celów projektowych,

- wykonanie i opracowanie badań geotechnicznych,

- opracowanie operatu wodno prawnego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno prawnym dla odprowadzenia wód opadowych z projektowanej drogi,

- przygotowanie i uzgodnienie projektu wniosku o zezwolenie na realizacji inwestycji drogowej,

- przygotowanie i opracowanie projektu podziału działek dla inwestycji drogowej,

- opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego drogi gminnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem m ulicznym i kanalizacją teletechniczną,

- przygotowanie kompletnego wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji na realizację inwestycji drogowej,

- opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz zatok dla autobusów i samochodów ciężarowych usytuowanych przy wjazdach na działki inwestycyjne zlokalizowane na terenach inwestycyjnych - Strefa C w miejscowości Brzozowa, Gmina Połaniec,

- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia w/w dokumentacji,

- przygotowanie wykazów działek oraz oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,

- przygotowanie i złożenie wniosków o uzyskanie pozwoleń na budowę wraz 
z wszelkimi niezbędnymi materiałami do Starostwa Powiatowego w Staszowie,

- opracowanie przedmiarów robót,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- sporządzenie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- Projekt budowlany należy opracować w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (rysunki w formacie DWG i PDF, teksty 
w formacie DOC i PDF),

- przedmiar robót w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ATH),

- kosztorys inwestorski w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i ATH),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i DOC),

- dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania określone przepisami prawa niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, uzgodnienia i zatwierdzenia właściwych organów,

- dokumentację należy sporządzić w formie papierowej i elektronicznej.

- Szczegółowe wymagania oraz zakres opracowań został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będącej załącznikiem do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że materiały na zgłoszenie będą posiadały wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z obowiązujących, na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu, przepisów prawa.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia materiały na zgłoszenie  najpóźniej 4 dni przed terminem złożenia dokumentacji do zgłoszenia na budowę.

- Wykonawca wykona umowę w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2015r.

§ 3

- Wykonawca zapewnia, że wykonana przez niego dokumentacja techniczna będzie spełniała warunki przewidziane przez obowiązujące, na dzień przekazania Materiałów na zgłoszenie Zamawiającemu, przepisy prawa, w tym w szczególności:

- Projekt budowlany będzie opracowany zgodnie:

  - przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawo Budowlane,

  - przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych,

  - przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

  - przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

  - przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego,

  - przepisami Rozporządzania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 roku).

  - wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych,

  - obowiązującymi Polskimi Normami,

  - zasadami wiedzy technicznej oraz poniższymi założeniami.

  - Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą Umowę, w tym w szczególności Projekt budowlany z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług.

- Wykonawca zapewnia, że dokumentacja techniczna będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Projekt budowlany, w tym jego poszczególne części, służyć będą następującym celom:

- uzyskaniu pozwolenia na budowę wydawanego przez Starostwo Powiatowe w Staszowie,

- zgłoszenia właściwemu organowi rozpoczęcie robót budowlanych,

- opisowi przedmiotu zamówienia do przetargu nieograniczonego bądź innego trybu udzielenia zamówienia na roboty budowlane budowy, które będzie udzielone w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane zgodnie z powołaną powyżej ustawą,

- realizacji robót budowlanych związanych z budową.

- Wykonawca zapewnia, że projekt budowlany w tym jej poszczególne elementy wskazane w § 2 ust. 1 będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszała praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że materiały na zgłoszenie, w tym jej poszczególne części wskazane w § 2 ust. 1 nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Autora do Pracy nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową.

- Wykonawcy wykonujący Projekt budowlany muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.

§4

- Projekt budowlany, stanowiący przedmiot odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ilości wymienionej w zakresie rzeczowym zamówienia stanowiącym załączniku do SIWZ.

- Za dodatkowe egzemplarze – ponad powyższe ustalenia - Zamawiający zapłaci dodatkowo według uzasadnionych nakładów ich wykonania.

§5

- Strony uzgadniają, iż Projekt budowlany przekazany Zamawiającemu w całości  będzie kompletny.

- Wykonawca do przekazywanej dokumentacji technicznej dołączy pisemne oświadczenie, iż dostarczone Projekty budowlane są wykonane zgodnie 
z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami      i że zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie zupełnym.

- Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji technicznej jest siedziba Zamawiającego. Sposób przekazania i odbioru dokumentacji technicznej wskazany jest w § 6 niniejszej Umowy.

- Przy przekazaniu pracy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości  wykonanej dokumentacji technicznej.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność powstałych w ramach realizacji Umowy egzemplarzy dokumentacji oraz autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji, na następujących polach eksploatacji:

a)	utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na: nośnikach video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego i nośnikach drukarskich,

b)	zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,

c)	użyczenie, najem lub wymiana nośników, na których przedmiot umowy utrwalono,

d)	sporządzenie wersji obcojęzycznych,

e)	wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej                          w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

f)	wykorzystanie na stronach internetowych,

g)	wykorzystywania fragmentów dzieła do celów promocyjnych i reklamy,

h)	wprowadzania zmian, skrótów,

i)	publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

- Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej, na Zamawiającego następuje z momentem przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej.

§6

- Po przekazaniu dokumentacji technicznej zgodnie z §5 ust. 1 Umowy, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi dostarczenie Projektu budowlanego podpisując Protokół Przekazania. Podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Przekazania stanowi pokwitowanie odbioru dokumentacji technicznej jedynie pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej Umowy.

- W terminie 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostarczenia dokumentacji technicznej pod względem ilościowym, Zamawiający lub upoważniony przez Zamawiającego podmiot/osoba fizyczna dokona weryfikacji przekazanego Zamawiającemu Projektu budowlanego pod kątem zgodności jego wykonania               z niniejszą Umową.

- Jeżeli przekazana dokumentacja techniczna będzie niekompletna lub nie będą zgodne z założeniami określonymi w niniejszej Umowie, Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 powyżej, na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanego Projektu budowlanego i wezwie Wykonawcę aby w terminie 14 dni usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w dokumentacji technicznej lub szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę usunięcia takich zgłoszonych nieprawidłowości.

- W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji technicznej Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 powyżej przekaże Wykonawcy podpisany przez siebie lub przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokół Odbioru.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust. 3 powyżej, zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji technicznej, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę Projektu budowlanego, procedura przekazania 
i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie stosownie do postanowień ust. 1 oraz 2 powyżej.

- Jeżeli dokumentacja techniczna przekazana Zamawiającemu zgodnie z ust. 5 powyżej nie będzie zgodna z założeniami niniejszej Umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 3 powyżej, zastrzeżeniami lub wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu.

- Wykonawca dokona złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz 
z przygotowaniem oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościom na cele budowlane do Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz uwzględni wszystkie uwagi Starostwa Powiatowego i naniesie odpowiednie poprawki w projekcie.

- Odbiór dokumentacji technicznej uważa się za dokonany z chwilą wydania przez Starostwo Powiatowe w Staszowie zawiadomienia o rozpoczęciu procedury wydania pozwolenia na budowę oraz po podpisaniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru.

§7

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi …….……… złotych brutto (słownie: ……………………………..…. złotych) :

- Zapłata na rzecz Projektanta nastąpi:

- I etap zapłaty to 70 % wartości wynagrodzenia podanego w ust. 1  niniejszego paragrafu i nastąpi po dokonaniu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego;

- II etap zapłaty to 30 % wartości wynagrodzenia podanego w ust. 1 niniejszego paragrafu i nastąpi on po uzyskaniu pozwolenia na budowę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Staszowie.

- Płatność faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru robót i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

- Dniem płatności Wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek Wykonawcy nr: …………………………………

§8

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne dokumentacji technicznej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych a także ustalonymi w niniejszej Umowie.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w dokumentacji technicznej wygasają w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych po upływie 36 miesięcy licząc od daty złożenia Zamawiającemu opracowań.

§9

- Zamawiający, jeżeli otrzymał wadliwą dokumentację techniczną, a wada/wady tej nie mógł stwierdzić przyjmując dokumentację techniczną, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy określone w KC oraz może :

- wezwać Wykonawcę aby w terminie wyznaczonym usunął stwierdzone wady/wadę na swój koszt - bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 1 powyżej nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania.

§10

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 
5 % wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu Umowy należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej

- za zwłokę w wykonaniu Umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w §7 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania umowy.

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad  Umowy w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym.

- Niezależnie od innych postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

- Zadanie jest współfinansowane z zewnętrznych środków finansowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym m.in. nie otrzymania dotacji z przyczyny niedotrzymania terminu wykonania zadania  przez Wykonawcę.

§11

- Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia Umowy wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

- Zmiana stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT z zastrzeżeniem, że wysokość określonego w § 7 ust.1 wynagrodzenia ryczałtowego nie ulegnie zwiększeniu.

- Zmiana projektantów w sytuacji zaistnienia przypadków i zdarzeń losowych np. ciężka choroba. Wykonawca musi wykazać, ze nowy projektant spełniania warunki określone w SIWZ.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy przy zaistnieniu zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec.                      W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, zgon lub ciężka choroba któregoś z projektantów,

- Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy będące następstwem  działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez      organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- Zmniejszenia zakresu usług objętych niniejszym zamówieniem wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia umownego wskazanego w § 7 ust. 1 .

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

§12

- Ewentualne spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych.

- Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, korespondencja w   sprawach związanych z niniejszą Umową prowadzona będzie pisemnie w języku polskim.

- Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom/podmiotom, bez zgody drugiej Strony.

- Umowa zostaje sporządzona i podpisana w języku polskim.

- Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA