______________________________________________

GMINA POŁANIEC

# U M O W A

TI.271.26.2014.IB-4

( znak zamówienia )

zawarta w dniu ………     w Połańcu pomiędzy: 	  MIASTEM I GMINĄ POŁANIEC

zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:

Z-CA BURMISTRZA			                                  JAROSŁAW KĄDZIELA

z jednej strony, a:

………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Projektantem , z drugiej strony.

§ 1

Nazwa przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem nazw i kodów CPV -Wspólnego Słownika Zamówień:

| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| --- | --- |

Zamawiający:  MIASTO  I  GMINA  POŁANIEC zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania kompletną dokumentację pod nazwą: „Opracowanie koncepcji modernizacji zbiornika wodnego przy rzece Wschodniej w Połańcu na miejsce wykorzystywane do kąpieli oraz do rekreacji i wypoczynku”

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji modernizacji zbiornika wodnego przy rzece Wschodniej w Połańcu na miejsce wykorzystywane do kąpieli oraz do rekreacji  i wypoczynku.

- Opis stanu istniejącego.

Projekt pn.: „Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca”, współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

Przedmiotowy zbiornik wodny o powierzchni lustra wody 3,32 ha i o NNP 161,00 m.n.p.m. otoczony zaporami ziemnymi, zlokalizowany jest na zachodnim obrzeżu miasta Połaniec,   w widłach rzek Czarnej Staszowskiej i Wschodniej.

Pobór wody dla zbiornika odbywa się z rzeki Wschodniej przy pomocy rurociągu    600 mm. Piętrzenie wody przy pomocy jazu na rzece Wschodniej umożliwia skierowanie wody do zbiornika i utrzymanie poziomu wody  w zbiorniku na rzędnej    161,00 NPP.

Teren na którym zlokalizowany jest obiekt jest objęty planem miejscowym.

Załącznik graficzny- mapa z zaznaczonym terenem opracowania.

- Zakres koncepcji powinien obejmować m.in. :

- uzyskanie materiałów do wykonania przedmiotowego zdania,

- wykonanie trzech zróżnicowanych koncepcji zagospodarowania terenu modernizacji zbiornika wodnego na miejsce wykorzystywane do kąpieli oraz  do rekreacji i wypoczynku,

- wykonanie prezentacji audio-wizualnej dla wybranej koncepcji,

- analizę hydrologiczną przedmiotowego przedsięwzięcia,

- oszacowanie wartości robót budowlanych dla poszczególnych wariantów.

Wytyczne do projektowania:

W wykonywanych koncepcjach należy uwzględnić m.in. :

- elementy małej architektury typu: ławki, altany, boisko do piłki plażowej, itp.,

- węzeł sanitarny, ciągi komunikacyjne, oświetlenie terenu, pomosty dla cumowania łodzi, itp.,

- w jednej z koncepcji należy przewidzieć wykorzystanie terenu przyległego  na wydzielony zbiornik wodny dla wędkarzy.

Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- wybraną koncepcję należy opracować w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (rysunki w formacie dwg i pdf, teksty   w formacie np. doc  i pdf),

- prezentację audiowizualną należy opracować w wersji elektronicznej                               w ogólnodostępnym formacie w ilości 2 egz.,

- szacunkowy kosztorys planowanych robót należy wykonać w wersji papierowej                w ilości 2 egz. oraz elektronicznej np. xls w 1 egz.

Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy    również:

- zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych  i zastosowanych materiałów,

- odpowiada za jakość i pełny komplet wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Zamawiającym.

Uwaga:

- koncepcje zostaną przedstawione do wglądu zainteresowanym stronom,

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych   w art. 29 ust. 3 ustawy PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań,

- Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej obiektu, zapoznać się ze stanem istniejącym oraz uwarunkowań realizacyjnych.

§ 2

Projektant przystąpi do realizacji przedmiotu umowy w dniu ……..  i zakończy w dniu ……...

§ 3

- Ze strony Zamawiającego Koordynatorem realizacji dokumentacji jest:

Mariusz Droś

- Ze strony Projektanta pracami projektowymi kieruje: ………………..

zamieszkały …………………………………….

posiadający uprawnienia budowlane do projektowania Nr  ………….

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

zrzeszony w  ……………… Okręgowej  Izbie Inżynierów Budownictwa               Nr ………………

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Projektantowi wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ( brutto łącznie z  podatkiem VAT) zł:  …………….

Słownie zł:  …………………………. 00/100.

- W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT kwota umowy może ulec zmianie o wartość wynikającą z różnicy podatku VAT.

- Z każdej należności Projektanta, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę niezapłaconych podatków wraz z odsetkami wg stanu na dzień zapłaty oraz każdego innego zobowiązania wobec Zamawiającego ciążącym na Projektancie.

- Zapłata na rzecz Projektanta nastąpi jedną fakturą końcową.

§ 5

  - Odbiór nastąpi komisyjnie poprzez sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego     w obecności przedstawicieli Projektanta i Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. Protokół będzie zawierał pisemne oświadczenie Projektanta, że prace objęte niniejszą umową są wykonane zgodnie z tą umową oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, Prawem Budowlanym i obowiązującymi normami , a także  że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,  któremu  mają służyć  oraz bez wad.

§ 6

- Zapłata nastąpi w siedzibie Zamawiającego w formie przelewu w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Projektanta i spełnieniu wymogów jak w §4, §5, §6 niniejszej umowy.

- Termin zapłaty może ulec skróceniu, jeżeli będzie to warunkowało uzyskanie przez Zamawiającego otrzymania dotacji, kredytów, pożyczek lub innych form współfinansowania przedmiotowego zadania.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

- Projektant zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Projektant.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Projektant karę umowną w wysokości  5 % wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

- Projektant zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu Umowy należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Projektant zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej

- za zwłokę w wykonaniu Umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w §4 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania umowy.

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad  Umowy w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym.

- Niezależnie od innych postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo dochodzić od Projektanta odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

§ 8

- Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia Umowy wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

- Zmiana projektantów w sytuacji zaistnienia przypadków i zdarzeń losowych np. ciężka choroba. Wykonawca musi wykazać, ze nowy projektant spełniania warunki określone w SIWZ.

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy przy zaistnieniu zdarzeń           o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, zgon lub ciężka choroba któregoś z projektantów,

- Zmiana terminu wykonania umowy w przypadku przedłużających się konsultacji z zainteresowanymi stronami.

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

§9

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego         do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za wykonaną dokumentację.

§ 10

- Ewentualne spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych.

- Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, korespondencja                   w   sprawach związanych z niniejszą Umową prowadzona będzie pisemnie          w języku polskim.

- Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom/podmiotom, bez zgody drugiej Strony.

- Umowa zostaje sporządzona i podpisana w języku polskim.

- Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony.

Projektant:                                                                                               Zamawiający: