11. Zadania strategiczne w latach 2004–2014

Szczegółowe okresy realizacji poszczególnych celów i wynikających z nich zadań przedstawiono w rozdziałach 5 i 6.

Podstawowymi zadaniami strategicznymi warunkującymi realizację zadań w poszczególnych sektorach gospodarki odpadami są:

- Budowa Centralnego Ośrodka Gospodarki Odpadami (COGO) w latach 2005-2014

- Budowa Gminnych Punktów Zbierania Odpadów w tym GPZON w latach 2004-2006

- Likwidacja i przebudowa składowisk odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym prawem w latach 2005-2014

Tabela 11.1. Zadania strategiczne w gospodarce odpadami w latach 2004–2014 w sektorze komunalnym i usługach

| Zadanie strategiczne | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podjęcie uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z realizacją niniejszego planu gospodarki odpadami. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Podjęcie uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie działań związanych z objęciem wszystkich mieszkańców gmin należących do Związku zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objęcie wszystkich mieszkańców gmin należących do Związku zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych (100% mieszkańców). | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podjęcie uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie systemu selektywnego zbierania odpadów. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wprowadzenie lub poprawa efektywności i zakresu selektywnego zbierania odpadów. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zapewnienie regularnego odbioru odpadów. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Podjecie uchwały przez Zgromadzenie Związku w spawie głównych założeń programu informacyjno-edukacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorców. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie i wdrożenie programu informacyjno-edukacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorców. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zapewnienie zbierania odpadów, ich odzysku i recyklingu na poziomach określonych wymogami prawnymi. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Promowanie wyrobów z udziałem surowców wtórnych . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Osiągnięcie określonych w planie poziomów zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Osiągnięcie określonych w planie poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Redukcja do 47% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r poprzez poddawanie ich innym formom odzysku (recykling, produkcja paliw alternatywnych) i unieszkodliwiania (spalanie, piroliza); pośrednio redukcja do roku 2010 – 75%, do roku 2013 – 50%. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zapewnienie działania Gminnych Punktów Zbierania Odpadów (GPZO) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wspieranie zakładania kompostowników przydomowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Budowa instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wariant 1 – komunalnych osadów ściekowych (kody odpadów: 19 08 05) |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wariant 2 – odpadów „zielonych” (kody odpadów: 20 02 01; 20 03 02) |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wariant 3 – odpadów kuchennych (kody odpadów: 20 01 08) |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wariant 4 – wspólna kompostownia dla odpadów wymienionych w wariantach 1,2,3 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 11.2. Zadania strategiczne w gospodarce odpadami w latach 2004–2014 w sektorze gospodarczym

| Zadanie strategiczne | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Monitorowanie stosowania niskoodpadowych technologii produkcji. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Tabela 11.3. Zadania strategiczne w gospodarce odpadami niebezpiecznymi w latach 2004–2014

| Zadanie strategiczne | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uchwalenie przez Zgromadzenie Związku programu usuwania wyrobów zawierających azbest. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wprowadzenie lub poprawa efektywności i zakresu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wspieranie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zatwierdzenie uchwałą Zgromadzenia Związku programu usuwania wyrobów zawierających azbest. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacja programów usuwania materiałów zawierających azbest w ramach planów gospodarki odpadami. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wspieranie inwestycji w zakresie termicznego przekształcania odpadów pochodzenia zwierzęcego. | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na temat odpadów niebezpiecznych. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Selektywne zbieranie odpadów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową i przekazywanie firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie transportu, odzysku i unieszkodliwiania. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zapewnienie działania Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

12. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w latach 2004–2007

Podstawowymi przedsięwzięciami warunkującymi realizację zadań w poszczególnych sektorach gospodarki odpadami są:

- Budowa Centralnego Ośrodka Gospodarki Odpadami (COGO) w latach 2005-2007

- Budowa Gminnych Punktów Zbierania Odpadów w tym GPZON w latach 2004-2006

Tabela 12.1. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami w latach 2004–2007 w sektorze komunalnym i usługach

| Przedsięwzięcia | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowanie i złożenie odpowiednich wniosków o dofinansowanie zadań i przedsięwzięć wynikających z planu gospodarki odpadami. | X | X | X | X |
| Zorganizowanie lub rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wielkogabarytowych, budowlanych, ulegających biodegradacji, niebezpiecznych). | X | X | X | X |
| Likwidacja nielegalnych miejsc gromadzenia odpadów („dzikich wysypisk”) | X | X | X | X |
| Modyfikacja systemów segregacji odpadów opakowaniowych podnoszących jakość odzyskiwanych z opakowań surowców. | X | X | X | X |
| Rozbudowa zaplecza technicznego każdej gminy dla potrzeb segregacji, magazynowania, transportu, odpadów komunalnych w ramach GPZO. |  | X | X |  |
| Intensyfikacja działań w zakresie likwidacji, rekultywacji lub przebudowy nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych w tym składowiska w Staszowie-Pocieszce |  | X | X | X |
| Udział w budowie Stacji Przeładunkowych Odpadów Niebezpiecznych (SPON). |  | X | X | X |
| Rozbudowa (przebudowa) zaplecza technicznego – przebudowa składowiska odpadów komunalnych Luszyca w Połańcu zgodnie z obowiązującym prawem |  |  |  | X |

Tabela 12.2.Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami w latach 2004–2007 w sektorze gospodarczym

| Przedsięwzięcia | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. | X | X | X | X |
| Wspomaganie budowy instalacji związanych z wykorzystaniem odpadów energetycznych zalegających na składowiskach z uwagi na znaczące ilości odpadów nagromadzonych na składowiskach „Tursko” i „Pióry” Elektrowni Grupa Electrabel S.A. w Połańcu. | X | X | X | X |
| Rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów. | X | X | X | X |
| Przebudowa lub likwidacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych. | X | X | X | X |

Tabela 12.3.Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami niebezpiecznymi w latach 2004–2007

| Przedsięwzięcia | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych. | X | X | X | X |
| Rozbudowa systemu zbierania odpadów niebezpiecznych (np. zbieranie przy wytypowanych placówkach oświatowych baterii i małych akumulatorów, przy aptekach lub ośrodkach zdrowia leków, przy sklepach zajmujących się sprzedażą pestycydów). | X | X | X | X |
| Wspieranie inwestycji w zakresie termicznego przekształcania odpadów pochodzenia zwierzęcego | X | X | X | X |
| Udział w budowie Stacji Przeładunkowych Odpadów Niebezpiecznych (SPON). | X | X | X | X |
| Utworzenie punktu magazynowania odpadów powstałych z akcji ratowniczych, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych przy Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi. |  | X | X | X |