UMOWA GOS.271.48.2011.KGOS

zawarta w dniu ____________ roku, pomiędzy:

pomiędzy    Miastem i Gminą Połaniec  reprezentowaną   przez   Burmistrza Jacka Tarnowskiego zwanego  w   treści umowy  „Zamawiającym”

a

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

zwanym dalej „Wykonawcą”

zważywszy, że Zamawiający wybrał w drodze przetargu nieograniczonego ofertę Wykonawcy na wykonanie prac projektowych dla zadania:

„Projekt budowlany wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu”

Strony postanowiły:

§1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace projektowe

i inne prace opisane w §2 niniejszej Umowy (wraz z koniecznymi uzgodnieniami i pozwoleniami), składające się na opracowanie pod nazwą zadania Wykonanie prac projektowych dla zadania „Projekt budowlany wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu”

zwane dalej Projektem,

§2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac dotyczących Projektu:

- uzyskanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy lub do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z art. 52 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z wymogami SIWZ,

- wykonanie dokumentacji kosztorysowej całego przedmiotu zamówienia,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego opracowanego na zasadach określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U 2004 Nr 130 poz. 1389),

- wykonanie aktualnych map do celów projektowych,

- sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskich osuwisk o numerach ewidencyjnych 26/12/054/000026 oraz 26/12/054/000010

- Szczegółowe wymagania oraz zakres opracowań został zawarty w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia będących załącznikiem do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja projektowa będzie posiadała wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym 
z obowiązujących, na dzień przekazania Dokumentacji projektowej Zamawiającemu, przepisów prawa.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia projekt budowlany najpóźniej 14 dni przed terminem złożenia dokumentacji do pozwolenia na budowę.

- Wykonawca wykona dokumentację zgodnie z umową w terminie do dnia ........

§ 3

- Wykonawca zapewnia, że wykonana przez niego Dokumentacja projektowa będzie spełniała warunki przewidziane przez obowiązujące, na dzień przekazania Dokumentacji projektowej Zamawiającemu, przepisy prawa, w tym w szczególności:

- Dokumentacja projektowa będzie opracowana zgodnie:

  - przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawo Budowlane,

  - przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,

  - przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

  - przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U 2004 Nr 130 poz. 1389),

  - przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072),

  - wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych,

  - obowiązującymi Polskimi Normami,

  - koncepcją zweryfikowaną przez Wykonawcę,

  - zasadami wiedzy technicznej oraz poniższymi założeniami.

  - Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą Umowę, w tym w szczególności Dokumentację projektową z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług.

- Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja projektowa, w tym jej poszczególne części, służyć będzie następującym celom:

  - uzyskaniu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
i udzieleniu  pozwoleniu na budowę,

  - zgłoszenia właściwemu organowi rozpoczęcie robót budowlanych stabilizacji osuwiska i odbudowy drogi gminnej nr 366208T w Połańću

  - opisowi przedmiotu zamówienia do przetargu nieograniczonego bądź innego trybu udzielenia zamówienia na roboty budowlane budowy, które będzie udzielone w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane budowy zgodnie z powołaną powyżej ustawą,

  - realizacji robót budowlanych związanych z budową.

- Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja projektowa w tym jej poszczególne elementy wskazane w § 2 ust. 1 będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszała praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja projektowa, 
w tym jej poszczególne części wskazane w § 2 ust. 1 nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Autora do Pracy nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową.

- Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń bądź opisywać przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.

- Zamawiający dopuszcza wskazanie w Dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek: „dopuszcza się składanie ofert równoważnych", ze wskazaniem cech równoważności oraz zasad i metod oceny tych cech.

§4

- Dokumentację projektową lub jej części, stanowiącą przedmiot odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie i ilości egzemplarzy określonej w SIWZ

- Za dodatkowe egzemplarze – ponad powyższe ustalenia - Zamawiający zapłaci dodatkowo według uzasadnionych nakładów ich wykonania.

§5

- Strony uzgadniają, iż Dokumentacja projektowa przekazana Zamawiającemu w całości  będzie kompletna.

- Wykonawca do przekazywanej Dokumentacji projektowej dołączy pisemne oświadczenie, iż dostarczona Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie zupełnym.

- Ustala się, że miejscem odbioru Dokumentacji projektowej lub jej części jest siedziba Zamawiającego. Sposób przekazania i odbioru Dokumentacji projektowej lub jej części wykonanych w poszczególnych etapach wskazany jest w § 6 niniejszej Umowy.

- Przy przekazaniu pracy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości  wykonanej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność powstałych w ramach realizacji Umowy egzemplarzy dokumentacji oraz autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji, na następujących polach eksploatacji:

a)	utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego i nośnikach drukarskich,

b)	zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,

c)	użyczenie, najem lub wymiana nośników, na których przedmiot umowy utrwalono,

d)	sporządzenie wersji obcojęzycznych,

e)	wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

f)	wykorzystanie na stronach internetowych,

g)	wykorzystywania fragmentów dzieła do celów promocyjnych i reklamy,

h)	wprowadzania zmian, skrótów,

i)	publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

6.	Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej, na Zamawiającego następuje z momentem przekazania Zamawiającemu Dokumentacji projektowej lub jej części.

§6

- Po przekazaniu Dokumentacji projektowej zgodnie z §5 ust. 1 Umowy, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi dostarczenie Dokumentacji projektowej lub jej części podpisując Protokół Przekazania. Podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Przekazania stanowi pokwitowanie odbioru Dokumentacji projektowej lub jej części jedynie pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej Umowy.

- W terminie 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostarczenia Dokumentacji projektowej pod względem ilościowym, Zamawiający lub upoważniony przez Zamawiającego podmiot/osoba fizyczna dokona weryfikacji przekazanej Zamawiającemu Dokumentacji projektowej pod kątem zgodności jej wykonania z niniejszą Umową.

- Jeżeli przekazana Dokumentacja projektowa lub jej części będzie niekompletna lub nie będzie zgodna z założeniami określonymi w niniejszej Umowie, Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 powyżej, na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej Dokumentacji projektowej lub jej części i wezwie Wykonawcę aby w terminie 21 dni usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w Dokumentacji projektowej lub jej części lub szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę usunięcia takich zgłoszonych nieprawidłowości.

- W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanej Dokumentacji projektowej, Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 powyżej przekaże Wykonawcy podpisany przez siebie lub przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokół Odbioru.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust. 3 powyżej, zastrzeżeń do przekazanej Dokumentacji projektowej, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie stosownie do postanowień ust. 1 oraz 2 powyżej.

- Jeżeli Dokumentacja projektowa przekazana Zamawiającemu zgodnie z ust. 5 powyżej nie będzie zgodna z założeniami niniejszej Umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 3 powyżej, zastrzeżeniami lub wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem na dzień otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu.

- Odbiór Dokumentacji projektowej lub jej części uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru.

- Po podpisaniu przez Zamawiającego lub przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru Dokumentacji projektowej Zamawiający przekaże Wykonawcy upoważnienie do wystąpienia w jego imieniu z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i zezwoleniu na budowę. Po otrzymaniu upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca w terminie 14 dni wystąpi do właściwych organów z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i zezwoleniu na budowę.

- Przez wykonanie niniejszej Umowy w części objętej treścią §2 ust. 1 pkt c powyżej, Strony rozumieją uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i zezwoleniu na budowę.

§7

- Nadzór autorski może zostać zlecony na podstawie odrębnej umowy.

§8

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy,  w tym w szczególności z tytułu wykonania Dokumentacji projektowej oraz przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do Dokumentacji projektowej w zakresie określonym niniejszą Umową, wynosi ________ złotych brutto (słownie: _______________) i będzie płatne na zasadach określonych poniżej.

- Zapłata na rzecz Projektanta nastąpi w dwóch etapach:

- I etap zapłaty to 70% wartości wynagrodzenia podanego w ust. 1  niniejszego paragrafu i nastąpi on po dokonaniu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

- II etap zapłaty to 30% wartości wynagrodzenia podanego w ust. 1  niniejszego paragrafu i nastąpi on po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.

c) Płatność faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru robót i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

- Dniem płatności Wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek Wykonawcy nr: …...... .

§9

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne Dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne 
z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych a także ustalonymi w niniejszej Umowie.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji projektowej  wygasają w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców prac projektowych po upływie 36 miesięcy licząc od daty złożenia Zamawiającemu ostatniego 
z wymaganych opracowań.

§10

- Zamawiający, jeżeli otrzymał wadliwą Dokumentację projektową a wada/wady tej nie mógł stwierdzić przyjmując Dokumentację projektową wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może, wedle swojego uznania:

  - wezwać Wykonawcę aby w terminie wyznaczonym usunął stwierdzone wady/wadę na swój koszt - bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

  - odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli stwierdzone wady/wada uzasadniają przypuszczenie, że ich usunięcie nie będzie możliwe w terminie krótszym niż 6 tygodni lub jeżeli wada/wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie takiej Dokumentacji projektowej lub jej części.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 1 powyżej nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania.

§11

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 5% wartości umowy, z wyjątkiem przypadku, gdy odstąpienie od umowy następuje wskutek okoliczności wskazanych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu Umowy należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej

      - za zwłokę w wykonaniu Umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w §8 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania umowy.

      - w przypadku zwłoki w usunięciu wad  Umowy w wysokości 1%  wynagrodzenia ustalonego w §8 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym.

- Niezależnie od innych postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

§12

1.	Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia:

1)	Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

2)	Zmiana stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto.

3)	Zmiana projektantów w sytuacji zaistnienia przypadków i zdarzeń losowych np. ciężka choroba. Wykonawca musi wykazać, ze nowy projektant spełniania warunki w zakresie nie mniejszym niż, wskazany na etapie postępowania, zastąpiony projektant.

4)	Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy przy zaistnieniu zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, zgon lub ciężka choroba któregoś z projektantów.

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

§13

- Ewentualne spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, korespondencja w sprawach    
      związanych z niniejszą Umową prowadzona będzie pisemnie w języku polskim.

- Zmiana danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

- Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom/podmiotom, bez zgody drugiej Strony.

- Umowa zostaje sporządzona i podpisana w języku polskim.

- Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załączniki:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.